## Slide 1: RAD Metoder
Lærings mål
I skal kende til forskellige agile metoder
Litteratur:
Kap 14

## Slide 2
Excellent firms don’t believe in excellence–only in constant improvement and constant change.—Tom Peters

## Slide 3: RAD principper
Små teams (5-6)
Fokusgrupper, workshops, prototyping, brainstormin, usecases
Gentagen testning (Brugerne tester applikationen efterhånden som den bliver færdig)
Konstant integration
Review og kommunikation
Korte iterationer (1 uge – få måneder)
Kun udvikle der er nødvendigt NU
Timeboxing (en funktionalitet kan godt flyttes til næste iteration)

## Slide 4: RAD
Fordele
Mere korrekte krav
Spore krav ændringer
Hyppig kundefeedback
Reduceret udviklingstid (mindre dokumentation)
Opfordre til genbrug af kode
Tidligere første release
Konstant testning (kvalitet og integration)
Risikohåndtering (Hver iteration)
Større chance for succes (Påstand)
Ulemper
Svært at tilpasse sig (nogle metoder virker mærkelige)
Ikke så god til store systemer (evt. opdeling)
Dygtigere team medlemmer
Knappe ressourcer (f.eks. Ekspertbruger)
Hvis kravene er kendte
Mindre godt design (ikke altid)
Uforudsigelig

## Slide 5
Example: James Martin RAD
  Four phases:
    Requirements planning
    User design
    Construction
    Cutover

## Slide 6: Agilt manifest
Manifest for agil softwareudvikling
Vi afdækker bedre måder at udvikle software på ved at gøre det og ved at hjælpe andre med at gøre det. Gennem dette arbejde har vi lært at værdsætte:
Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer Velfungerende software frem for omfattende dokumentation Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan
Der er værdi i punkterne til højre, men vi værdsætter punkterne til venstre højere.
http://agilemanifesto.org/

## Slide 7: Værdier
Simpelt:
Vi gør det vi skal og som er efterspurgt – ikke mere
Vi tager små skridt imod målet og retter fejlene undervejs
Vi vil skabe noget vi er stolte af og vedligeholde for rimelige udgifter
Kommunikation
Alle er en del af teamet.
Daglig kommunikation – ansigt til ansigt
Arbejder sammen om alt fra krav til kode
Vi vil skabe den bedste løsning på problemet i samarbejde
http://www.extremeprogramming.org/values.html

## Slide 8: Værdier
Feedback
Vi tager aftaler seriøst ved at levere software der virker
Vi fremviser vores software tidligt, lytter efter behov og udføre nødvendige ændringer.
Vi taler om projektet og tilpasser vores proces, ikke omvendt.
Respekt
Alle giver og modtager respekt som et værdifuldt team medlem.
Alle bidrager med værdi og hvis det simpelthen er entusiasme.
Udviklere respekterer kundens ekspertise og omvendt.
Ledelsen respektere vores ret til ansvaret og autoritet over vores eget arbejde.
http://www.extremeprogramming.org/values.html

## Slide 9: Værdier
Mod:
Vi vil sige sandheden om fremdrift og estamater.
Vi giver ikke undskyldninger for fejl fordi vil have succes.
Vi er ikke bange for noget fordi vi altid arbejder sammen.
Vi vil tilpasse os ændringer når de opstår.
http://www.extremeprogramming.org/values.html

## Slide 10
  Agile concepts
    Agile is not a methodology.
    Modeling is okay, but not just for the sake of modeling.
    Documentation is great, but not hundreds of pages that will never be used.
    Planning is good, but be aware that plans change.

## Slide 11
  Agile principles:
    Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.
    Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage.
    Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.
    Business people and developers must work together daily throughout the project.
    Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.
    The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.
www.agilemanifesto.org/principles.html

## Slide 12
  Agile principles (continued):
    Working software is the primary measure of progress.
    Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
    Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.
    Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential.
    The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.
    At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.
www.agilemanifesto.org/principles.html

## Slide 13
Manifestet (meget generelt)
Det handler om graden ikke enten eller.
Manifestet viser en retning.
Er hurtighed et Mål? Der er i hver tilfælde en fordel

## Slide 14: Selvorganiserende teams
http://www.infoq.com/articles/what-are-self-organising-teams

## Slide 15: Agilt vs. traditionelt

## Slide 16: Virker det? Er der et produkt?

## Slide 17: Hvor skal vi hen?

## Slide 18: Levering

## Slide 19: Paradigme
Ordet paradigme kommer fra græsk (παράδειγμα parádeigma, som er samensat af para = "hos" + deiknynai = "vise", og det betyder tilsammen "forbillede" eller "mønster"), heraf kommer nutidens brug: en tænkemåde eller et system af tanker og sammenhænge.
https://da.wikipedia.org/wiki/Paradigme

## Slide 20: Opgave – det agile manifest
Gennemlæs det agile manifest og dets principper http://agilemanifesto.org/iso/dk/manifesto.html
Sammenlign med de tre øvrige udviklingsprincipper.
Diskuter tre punkter i manifestet I undrer jer over.

## Slide 21
Example: Crystal (Alistar Cockburn)
  Crystal Clear 1-6
  Crystal Yellow 7-20
  Crystal Orange 21-40
  Crystal Orange Web 21-40
  Crystal Red 41-80
  Crystal Maroon 81-200
  Crystal Diamond 201-500
  Crystal Sapphire 501-1,000

## Slide 22
Example: Crystal
  Project criticality:
    Comfort
    Discretionary money
    Essential money
    Life

## Slide 23
Crystal Features
  Frequent iterations
  Constant feedback
  Constant communication
  Safety
  Focus
  Easy access to expert users
  Testing support
Larger projects need more formality

## Slide 24
Everything should be made as simple as possible, but not simpler.—Albert Einstein

## Slide 25: Kanban Principper
Starte med nuværende arbejdsgange – Kan indarbejdes i andre systemer
Inkrementielle ændringer
Respekter den nuværende proces – behold evt. roller og ansvar
Opfordre til selvledelse

## Slide 26: Kanban metoder (practices)
Visualiser arbejdsgange/workflow
Begræns Work In Progress (WIP): Ikke for meget/lidt opgaver med i f.eks. et sprint
Øg flowet: Når færdig -> hent den næste user story fra din backlog
Continously delivery (ikke i sprints)
Hvert item er sit eget sprint!

## Slide 27: Kanban Board
To do, in progress, done
Softwareprogram
Whiteboard/postits

## Slide 28
Feature-Driven Development
  Develop a model
  Build a feature list
  Plan by feature
  Design by feature
  Build by feature

## Slide 29
Agile Unified Process (AUP)
  Serial in the large
  Iterative in the small
  More releases
  More and smaller iterations

## Slide 30: Lean Software Development (Lean or LSD)
  Eliminate waste. Remove:
    Unclear requirements
    Unnecessary features and code
    Unnecessary repetition
    Unnecessary meetings and bureaucracy
  Respect the team
  Defer commitment
  Delivery quickly
  Build knowledge
  Build quality in
  See the whole

## Slide 31: Opgaver
Opgaver kapitel 14, side 356: 6 - 9

## Slide 32: Repetitionsopgaver
Opgaver side 280-281: 1-3 + 11