## Slide 1: Iterative modeller
Et udvalg

## Slide 2: Fordele
  Krav bliver tydeligere over tid
  Krav kan ændres
  Tidlig første release
  Større sandsynlighed for success (påstand!)
  Mindre tab hvis projektet nedlægges (påstand!)

## Slide 3: Prototyper
  Horisontal vs. Vertikal
  Types:
    Smid ud
    Evolutionære
    Inkrementelle

## Slide 4: Sammenligning
Forudsigelig: Giver alt med fuld fuktionalitet
på en gang
Fidelity: Hvor tæt man er på at kravene er
implementeret
Iterative: Alle features med lille komplethed.
Mere og mere komplet med tiden
Inkremental: Fuld funktionalitet for en del af
projektet
Agil: Mindst mulig funktionalitet så lidt
komplet som muligt

## Slide 5: Prototyper
Fordele
    Forbedrede krav
    Fælles vision
    Bedre design (Vertikale)
Ulemper
    Begrænset udsyn/idéer
    Kunden utålmodig
    Presset plan
    Høje forventninger
    Høj tilknytning til koden(smid væk prototype)
    Never-ending prototypes

## Slide 6: Spiral modellen
Barry Boehm - 1986
Fordele
Prototyper
Risikostyring
Mulighed for at springe fra
Håndtere ændringer rimeligt godt
Estimering forbedres
Ulemper
Kompleks
Flere ressourcer
Kompleksitet for stor til lav risiko projekter
Estimaterne kan være upræcise i starten
Bedst til store projekter (for tidskrævende)

## Slide 7: Spiral modellen

## Slide 8: Spiral: Boehm uddybning
  Ikke bare en serie af vandfald
  Aktiviteterne kan være i flere spiraler (Database, brugergrænseflade)
  Aktiviteter kan flyttes, tilføjes og udelades
  Opgaver kan tilføjes efterhånden
  Gennemfør disse I hver cyklus:
    Overvej interessenternes behov
    Evaluer alternativer
    Find/løs risici
    Interessenter godkender næste cyklus
  Brug ricisi til at kende indsatsen (effort f.eks. kodereviews)
  Brug ricisi til at finde detaljeniveau (dokumentation vs fleksibilitet)
  Brug anchor milestones (to be continued...)
  Fokuser på systemet and dets livscyklus

## Slide 9: Spiral: Boehm milestones
  Lifecycle objectives (LCO) – Stakeholders agree that technical and management approach is sufficiently defined to satisfy stakeholder requirements
  Lifecycle architecture (LCA) – Stakeholders agree that the approach can satisfy stakeholder goals and all significant risks have been addressed
  Initial Operational Capability (IOC) – There has been sufficient preparation to satisfy everyone’s goals and the project should be deployed

## Slide 10: UP
Fordele
Forfine krav løbende
Model fleksibilitet
Dokumentation
Inkremental release
Ulemper
Risikostyring er vanskeligt
Kompleksitet kan ikke altid betale sig
Mange ressourcer
Bedst til store projekter (for tidskrævende)

## Slide 11: UP Faser

## Slide 12: Gruppe + Klassediskussion
2- 4 personer, gerne blandet i forhold til tidligere grupper
Diskuter hvordan I brugte UP i 1. års projektet. Hvilke fordele og ulemper oplevede I med processen?
Hvis I skulle bruge prototyping hvordan ville I så planlægge det?

## Slide 13: Opgave(Gruppe)
Lav en sammenligning imellem prædektiv, iterativ og inkrementelle metoder (gerne visuel).
Punkter I f.eks. kan sammenligne på: Metoder, organisering, brugerinddragelse, fordele, ulemper.

## Slide 14: Repetitionsopgaver
Opgaver side 299-300: Fokuser på 1, 10, 11 og 12